西螺鎮第20屆鎮民代表會第6、7次臨時大會議事錄
一、開會紀錄：

(一)時　　間：中華民國105年02月19日上午9時起

(二)地　　點：本會議事廳

(三)出席人員：

	姓名

出席
日期
	鍾任明
	童子旻
	廖洺濠
	程進森
	許竹承
	游淑雲
	程雲揚
	程德崎
	鄭東岳
	廖信言
	林俊甫

	2月19日
	／
	／
	／
	／
	／
	／
	／
	／
	／
	／
	／

	2月20日
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○

	2月21日
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○

	2月22日
	／
	／
	／
	／
	／
	／
	／
	／
	／
	／
	／

	2月23日
	／
	／
	／
	／
	／
	／
	／
	／
	／
	／
	／

	2月24日
	／
	／
	／
	／
	／
	／
	／
	／
	／
	／
	／


符號說明： ／ 出席　 △ 請假　 Ｘ 缺席　 ○ 例假
(四)缺席人員：無
(五)代表動態：現有代表11人

(六)上級長官：無

(七)列席人員：莊課長金溢、陳課長建全、劉課長淑玲、謝主任裕瑾、陳課長淑燕、林課長玉堂、古主任富漫、廖主任鎮淦、楊主任育杰、張隊長銀來、許所長淑惠、廖副理憲章、廖園長周全。 
(八)來　　賓：無
(九)旁　　聽：無
(十)主　　席：由鍾任主席明擔任大會主席

(十一)紀　　錄：廖玉鳳

(十二)閉幕時間：中華民國105年02月24日

二、演詞：
(一)鍾任主席致開會詞：
鄭鎮長、公所各課室主管、本會副主席、各位代表同仁大家好!本會第20屆第6、7次臨時會，自2月19日起召開至2月24日止，為期6天，主要是審查鎮公所提案「為辦理本鎮安定傳統公墓遷葬工程」，為了地方民眾之需求及發展，拜託各位同仁能夠準時出席，用心來審查各項議案，也希望公所團隊新的一年開始能有新氣象、認真、積極規劃向上級爭取更多經費來建設地方，最後祝福 大家新的一年萬事如意、身體健康！
(二)鍾任主席明致閉會詞：
鄭鎮長，公所各課室主管、本會副主席、各代表同仁大家午安!非常感謝各位代表的支持，本屆第6、7次臨時會才能順利圓滿的結束，本鎮軟硬體建設，除了這兩次臨時會公所及代表所提議案外，尚有許多地方需要建設，希望公所團隊多加用心，傾聽民眾之心聲，瞭解民眾真正所需求確實來執行，另外本人特別在此補充一點，清明節將至，希望公所在清明節之前僱工整理本鎮各處公墓，以利民眾祭祖掃墓及維護觀瞻，在此祝福大家順心如意！
 (三)鄭鎮長玲惠致詞：(莊金溢課長代理)
鍾任主席、童副主席、各位代表先進大家好，感謝各位代表先進在這一次臨時會，對於公所所提2個墊付案的支持，另外 貴會代表所提的建議案，公所會盡力來達成，希望各位代表先進繼續支持公所，讓代表會和公所在合作、和諧的氣氛下共同努力來推展鎮政，為我們鎮民爭取最大的福利，最後敬祝 貴會會務順利! 鍾任主席、童副主席及各位代表先進身體健康！萬事如意！謝謝。
三、預備會議：
(一)報告議事日程表

(1)雲林縣西螺鎮第20屆鎮民代表會第6、7次臨時大會議事日程表
	日期
	星期
	會次
	議事時間

	
	
	
	上午九時至十二時
	下午二時至五時

	105年2月19日
	五
	1
	一、開幕典禮

二、預備會議

三、報告事項

四、討論事項

	105年2月20日
	六
	
	例假日

	105年2月21日
	日
	
	例假日

	105年2月22日
	一
	2
	討論事項：審查議案


	105年2月23日
	二
	3
	討論事項：審查議案


	105年2月24日
	三
	4
	一、討論事項：審查議案
二、臨時動議
三、閉　　幕


廖秘書清煬：主席、副主席、各位代表對於本次第6、7次臨時會議程編排如無意見就此確認。
(二)上次議事錄諮議情形及結果：
(1)諮議情形：

廖秘書清煬：上次大會議事錄包括第20屆第2次定期大會議事錄乙本，已寄給各位代表如發現內容有出入或錯誤，請提出諮議以便更正。

(2)諮議結果：無異議。

(三)報告上次大會議決案及會務處理情形：

(1)報告上次大會議決案：

廖秘書清煬：上次大會議決案已寄給各位代表，就不再朗讀。

(2)會務處理情形:

公文方面：處理公文144件(民國105年1月1日起至   105年2月18日止)

會計方面：民國105年2月15日截止

總收入：9,271,482元

總支出：4,702,809元

結  存：4,568,673元

(四)其他報告事項：

廖秘書清煬：關於代表財產申報，公職人員財產申報注意事項，保險規定本人、配偶及未成年子女之儲蓄型保險、投資型保險、壽險等均須申報，除了有效保單之外，其停效之保單亦應申報(因有可能會復保)請各位代表記得要申報。
四、討論議案

鍾任主席明：現在開始開會，各位代表同仁，殯葬所所長今天請假，所以第1號案安排在明天，所以從第2號案開始。

第2號議案
案　　由：本所辦理「西螺鎮垃圾委外轉運」案，計新台幣2,000,000元整，請 貴會准予由墊付款先行墊付，提請審議。

說　　明：本所目前垃圾均轉運至高雄市岡山焚化廠或仁武焚化廠，由於路程遙遠，且清潔隊目前之轉運車載重容量有限，效率不足為達垃圾轉運順暢，委外轉運為最佳處理方式，而本所清潔隊105年度編列預算不足因應委外轉運費用，懇請 貴會准予由墊付款墊付，以利業務推動。
辦　　法：請  貴會審議通過後，於105年度追加預算或納入106年度總預算辦理科目轉正。
審查意見：照原案通過。

討論情形：

鍾任主席明：請隊長補充一下。

張隊長銀來：主席、各位代表先進大家好，這案往年環保局因為本縣無焚化爐或焚化爐未使用，因此會建議鄉鎮轉運至何處處理，以往去年都去嘉義縣(市)或六輕，也曾至彰化溪州，可是這幾個焚化爐容量越來越有限，所以從今年1月開始西螺就分配在高雄岡山或是仁武，我們也曾經嘗試從1月開始自己載運至高雄1天大概2台至3台，可是1個月之後發現狀況有夠多，我們的車小台，一般外面載運的都差不多35噸或是42噸拖車，但我們的車小台每天這樣跑狀況真的非常多，所以我們和主計及內部同仁研究後恢復以往用轉運、用外包讓大車載運，安全性也較夠，而且我們同仁清潔隊人員有限，一部分的人力不會就綁在做這個業務，所以我們的想法是比較近的嘉義縣(市)、彰化區域我們會自己載運，但若比較遠的，譬如台南以南或是台中以北區域我們就用轉運的方式，用公開招標方式把這項工作辦得順利，以上報告，謝謝。
鍾任主席明：各位代表有其他意見嗎？若無意見，全數通過。
議    決：照原案通過。

第3號議案
案　　由：建請西螺鎮公所所有發包工程上網公告期間，把工程項目及設計圖，還有工程完工驗收日期，需書面通知各代表。

說　　明：本會代表為了了解公所各項工程細節，確保工程品質，善盡代表監督職責，爾後公所所有發包工程及上網公告及工程項目，設計圖工程完工日期需書面通知各代表。
辦　　法：如案由。
審查意見：照原案通過。

討論情形：

鍾任主席明：各位代表有其他意見嗎？若無意見，全數通過。

議    決：照原案通過。

第4號議案
案　　由：建請 公所改善本鎮新虎尾溪公館橋至吳厝公正橋兩側之防汛道路，以利民眾行車安全。

說　　明：該路段為村里民眾出入主要道路路面破損嚴重，影響民眾行車安全。
辦　　法：請 公所轉呈縣府修繕。
審查意見：照原案通過。

討論情形：

鍾任主席明：各位代表有其他意見嗎？若無意見，全數通過。

議    決：照原案通過。

第5號議案
案　　由：建請 公所修復本鎮公館里72號前巷道路面AC，以維行車安全。

說　　明：該路段路面年久失修損壞嚴重影響行車安全。
辦　　法：如案由。
審查意見：照原案通過。

討論情形：

鍾任主席明：各位代表有其他意見嗎？若無意見，全數通過。
議    決：照原案通過。
第1號議案
案　　由：雲林縣政府核定補助本所辦理本鎮「安定里傳統公墓(大牛埔)遷葬工程」計劃經費新台幣861萬4500元整及本所自籌款新台幣574萬3000元整，請 貴會准予先行墊付。

說　　明：依據雲林縣政府105年1月5日府民業二字第1052100026號函辦理。

辦　　法：俟 貴會審議通過後於105年追加減預算或編入106
          年預算並辦理科目轉正。

審查意見：照審查意見通過。

討論情形：

鍾任主席明：殯葬所長補充說明。

許所長淑惠：主席、各位代表大家好，殯葬所這邊就本所所提墊付案之安定里傳統公墓遷葬工程進行報告:為配合雲林縣政府專案彙提「雲林縣西螺鎮整合建設計畫」之相關執行項目，須由本所辦理安定里傳統公墓遷葬工程之前置作業。本工程支出費用概估金額計1,435萬7,500元，其中861萬4,500元(占60%)由縣府補助，另本所配合款為574萬3,000元(占40%)。本遷葬範圍為西螺鎮埔西段357、383、385等3筆地號，占地4公頃多。由於本公墓自清朝時期為既存之傳統墓區，故地下應有相當數量之無主先人骨骸。為表慎重及防止民怨，經請教曾辦理遷葬之他鄉鎮公所，本遷葬工程須橫跨二個年度之清明節，以利掃墓之墓主及其家屬知曉本公墓即將辦理遷葬作業。以下報告本遷葬工程之期程:本墊付案經貴會審查通後，本所將於本公墓明顯處豎立告示牌，以公告本公墓範圍內之墳墓所有人於105年3月間起至105年12月31日止到公所辦理墳墓認領登記，公所將予造冊，俾利後續通知墓主遷葬並核發遷葬補償費。本工程將安排於105年9、10月間辦理採購招標作業，俟完成招標程序後，得標廠商首先須進行地上雜草、樹木之清除，並進行墳墓、空墓等查估作業，就有主之墳墓及空墓進行查估、造冊、拍照等資料之編造。預定106年4月1日起至106年7月31日為遷葬公告期間，屆時公所將依墓主認領登記名冊、得標廠商查估清冊等資料以通知墓主於本公告三個期間內自行遷葬。預定106年7月1日起辦理核發遷葬補償作業。得標廠商應於106年7月1日至9月30日進行地下無主先人骨骸遷葬工程。起掘後之無主先人骨骸將安奉於大新公墓無主塔。倘數量龐大無主塔空間不敷使用，則將設置臨時暫厝屋。本遷葬工程預計於106年10月初全數完工。

鍾任主席明：各位代表有其他意見?11號代表。
林代表俊甫：不好意思，所長也講得蠻清楚的，遷葬之後要挖多深，它的深度，不說遷葬之後，在說我們是否有一些計畫，要做廢水池也好，要做甚麼建設也好，到時候挖到那些?先仁的骨骸，最好一次就把它清乾淨；再來的話，第2點是說，這遷葬的部分，我們有沒有甚麼計畫書?遷葬之後裡面的內容是甚麼?就說這塊地遷葬之後有沒有甚麼計畫?我想這應該給我們西螺鎮的鎮民瞭解，也先讓我們代表會瞭解一下，有時候西螺鎮民問的時候我們可以說明解釋，不然就說只有遷葬而已，不知道要做甚麼?沒有一個目標，我想說這個計畫書是不是能送給各代表。

鍾任主席明：請殯葬所長把那個計畫書送1份給縣政府，1份送來本大會，好不好。
林代表俊甫：不好意思我是說遷葬之後的計畫，在這塊土地未來要開發是要做啥麼？是否能讓西螺鎮的鎮民知道及代表知道這樣，這樣是否有清楚？

鍾仼主席明：來，所長11號代表的建議。
許所長淑惠：向11號代表報告，有關遷葬原則是這樣，是配合縣政府，他們所彚提的雲林縣西螺鎮整合建設計畫，我們遷葬是因為這整合計畫有淨水廠、有公園預定地，但是我們遷葬是因為淨水廠預定地是我們傳統公墓裡以後會來建設，那我們是前置作業，那至於它淨水廠及後續公園預定地相關的計畫，應該是麻煩工務單位來說明比較妥適。

林代表俊甫：我是想說向縣政府要這份的計畫書，就是公開給這些代表知道計畫書，他們遷葬後他們的內容是什麼？他們有什麼計畫，還是要做一個休閒中心也好，或是做一個淨水池也好，還是要做其他公園也好，這也應該要公佈一下。
許所長淑惠：這個目前因為我們遷葬作業是所謂土地的前置作業而已，至於後續的計畫就所謂的淨水廠、公園的預定地這部分麻煩工務單位，事後工程應該是環保，工務單位會配合處理。

林代表俊甫：好，那請工務這邊是否可以給我們資料。

鍾仼主席明：工務課課長。

陳課長建全：主席，各位代表大家早，因為11號代表講這個，這個是整合計畫，剛剛所長講的，其實不只包括工務，環保還有很多，但是整個計畫書部分，我們回去之後再上簽後整個計畫再給代表會，是不是這樣。

林代表俊甫：整個計畫內容。

陳課長建全：我回去再上簽，這計畫就呈送給代表會。

林代表俊甫：好，可以。

陳課長建全：謝謝。

鍾仼主席明：課長回座，各位代表有任何意見？程代表。

程代表進森：主席、各課室主管、各位代表同事大家好，殯葬所所長我請教你，你現在公告要如何做公告？公告方式是怎麼公告？

鍾仼主席明：所長。

許所長淑惠：我們這個公告目前，原則上我們有請教很多其他公所，他們有辦理遷葬這個工程，那原則上我們的案子是因為去年年底才接獲這個雲林縣政府這邊的通知，我們也一系列在配合，因為時間上比較匆促，因為我們安定里有4公頃多面積也蠻大的，而且我們這個公墓清朝就已經存在了，所以說原則上除了地上有未遷出的墳墓以外，我們地下大概有幾層，目前只是預估，那為了慎重起見不要引起民怨，我們原則上是會進行2次的清明節，就是2年度的清明節，今年度的清明節快到了，所以期程是這樣安排的，就是今天代表會通過後，我們會在現場的出入口，我們大概會設置4個公告，民眾墳墓所有權人他們到公所來認領墳墓的登記，他們主動到公所來做登記，我們會列冊，這我們是為期到今年的年底12月30日截止，民眾主動來認領由公所來造冊，然後我們的招標案在9月、10月，得標廠商他開始進行第1階段是做所謂的地上樹木雜草，還有所有墳墓，空墓也好，就是還没有遷出的墳墓會做一系列的查估作業，那我們查估作業做完之後得標廠商會造冊、照片還有錄影，這整個階段會在進行到明年的清明節，所以原則上，這個期間得標廠商會做這個程序，然後我們大概會在明年的，從這個2月、3月到4月原則上我們的期程會有3個月，另外再做3個月的遷葬公告，這是殯葬管理條例的規定，程序上會做這個公告，為期3個月期間會通知民眾來進行遷葬，那當然我們也會造冊，到時候會發給民眾這個遷葬補償的費用，那3個月如果遷葬完之後，那我們無主的由得標廠商來進行無主的遷葬，這就地上面而言，遷葬完成之後有關地下的部分，我們會在明年的7月份開始進行地下開挖，那原則上會挖到2-3米深，這個是我們看情形，因為我們的公墓從清朝到現在，所以裡面無主的應該也是蠻多的，所以我們起堀之後，從明年7月到9月，我們會進行地下開挖，然後把這個無主骨骸會整個由得標廠商進行安排安置，然後會整個骨骸會送到大新公墓的臨時塔，如果我們的數量太多的話，我們會再做臨時的納骨塔，這是以上報告

程代表進森：謝謝所長。你已經有大概的概念，在這邊我給你幾項建議，第一個公告，因為這個範圍面積相當大，你必須把整個面積裡面到底涉及範圍到那邊？涉及範圍到那邊？要有插那個牌子，讓人家很明確知道整個範圍，這第1點；還有再來就是你必須印那個傳單，因為這個公墓是非常特殊的公墓，它涉及非常久遠而且非常廣面，希望你能印傳單，然後在印傳單、發傳單之前，先3里里長還有住居的代表我們必須要先開1個會，讓我們先了解你們整個作業程序，也讓里長，還是鄰長都一起來，讓我們做一個說明會，還是你們要做1個大型的、全面性的，你們要怎麼去編排，我想先講清楚以後，讓他們了解我們公所到底要怎麼進行這整個遷葬的儀式，還有在清明節的時候，有的已經遷了就不會再去掃墓了，但是有的在裡面的就會去掃墓，那以前我有建議過，用那個錄音帶，那個迴音不斷在那邊重播，重播，因為我們通過以後已經明確我們要來做這件事情，讓民眾能夠知道，因為雖然當地的我們知道，但是他們外出的人他們根本不曉得，這方面麻煩所長這方面再加強，一定要先跟地方這些里長，鄰長先讓他們了解作業程序怎麼做，還有這個對於這個亡者，我們必須要辦個法會，告知這些先人我們要做啥麼事，讓他們了解，這方面希望我們殯葬所能有一套規範出來，讓民眾多了解，讓亡靈能了解，好不好，謝謝。
鍾仼主席明：所長回座，針對4號的代表的建議請所長澈底執行，各位代表有任何意見？來雲揚代表。
程代表雲揚：感謝主席、公所主官、諸位代表同仁大家好，我來請教所長，安定里(大牛埔)有經過禁葬的程序公告嗎？所長民國幾年開始公告禁葬?
許所長淑惠：民國88年。
程代表雲揚：民國88年，有經過要公告遷葬，有公告嗎？

許所長淑惠：98年到104年有奬勵遷葬。
程代表雲揚：有奬勵說104年之前就要遷葬完成，這期間已經超過，超過我們還有啥麼規範嗎？譬如說你没有在公告期間，期限內來遷葬，後果會是啥麼情形?
許所長淑惠：我們曾經在96～98年到104年奬勵遷葬，由民眾主動來遷葬，我們會配合有25％的優惠，使用費這是奬勵遷葬，原則上禁葬在民國88年，那我們現在正式要由公司主動做遷葬工程，所以我有報告過我們代表會通過後3月1日起一直到12月，今年度是12月30日止，我們會現場做公告，由民眾來認領登記，然後我們在年底辦理招標，招標的得標廠商。
程代表雲揚：所長目前還有多少，幾門風水還没有揀骨？

許所長淑惠：初步查估，目前還有1百多座。
程代表雲揚：1百多座，所長我向你報告1點，在你還没有來西螺就職之前，咱前鍾任主席他媽媽擔任鎮長時，小茄苳公墓是如何遷葬如此的順利，是有奬勵辦法，就是說遷葬公告期間內如果遷葬免費讓它晉用咱鎮公所所擁有納骨塔免費,所以辦理很順利，你目前還有1百多門，我們不要有差別分，如果過去公家機關宿舍有占用，不是驅趕，他可以分到同樣的意思，陰宅陽宅都一樣，是不是可以比照，我們推動事務，成果會更好。
許所長淑惠：跟代表報告。
程代表雲揚：因為這不會抵觸相關法會，咱主席他媽媽担任鎮長時曾經就這樣推動實施過有例可循，不是說我們想怎麼樣，我感覺目前還沒遷葬的，大部分都是經濟較差的能拖就拖，利用這個期間期限內3個月，遷葬我免費晉用咱公所的納骨塔，我相信這樣意願會比較高，過去也有這個例，我們比照這樣辦理，你看這樣是否有可行性？
許所長淑惠：跟代表報告，因為有關遷葬後這個先主的，是否要用奬勵的方式晉到我們公塔，還是依據我們法令規定來核發遷葬補償，因為我們目前遷葬的部分也是依照殯葬管理條例，還有我們雲林縣有訂一個。
程代表雲揚：是没錯，不是說你違法說想做就做，你有根據。
許所長淑惠：是。
程代表雲揚：有法源依據我很清楚，不過如果我們辦事要達到事半功倍，可以趕快達到這個問題，有這個奬勵辦法比較意願會比較高來會配合，不是說要你違法，你根據殯葬管理辦法來推動實拖，我是說過去有這個例不是說你破例，我是和你做參考，如果可以你就照這樣，我感覺要實施完成會較容易，較快，這個你再研議看看；再一點未來如陳課長所說如果遷葬之後，我們要如何利用這麼大的空間，我建議儘量不要只有規畫做公園什麼，因為公園目前各地方公園每年都要撥經費維護保養，如果能利用這麼大空間朝向，依據西螺鎮咱們是農業鎮可以依蔬果什麼情形來開發，來推動觀光事業，帶來稅收這我感覺更好，所以你們要規劃這個問題也可以朝向這個角度去參考再麻煩你們，謝謝。
鍾任主席明：殯葬所所長，雲林縣西螺鎮整合建設計劃書如有1份送來代表會。各位代表若無任何意見，全數通過。
議    決：照審查意見通過。

第6號議案
案　　由：建請公所儘速整理本鎮漢光里傳統公墓，以維環境整潔。

說　　明：本鎮漢光里傳統公墓樹枝及垃圾雜亂，衛生環境不堪影響附近居民生活品質。
辦　　法：如案由。

審查意見：照原案通過。

討論情形：

鍾任主席明：各位代表，有意見嗎？若無意見，全數通過。
議    決：照原案通過。
第7號議案
案　　由：建請 公所將社口中排延平路至中山路段溝渠加蓋，以利民眾通行。
說　　明：此路段南邊水溝已加蓋，北邊水溝也應加蓋以免影響到出入行人及行車的安全。
辦　　法：如案由。

審查意見：照原案通過。

討論情形：

鍾任主席明：各位代表，有意見嗎？若無意見，全數通過。
議    決：照原案通過。
第8號議案
案　　由：建請 公所在本鎮詔安里北邊大排兩旁路面鋪設柏油，以維人車

通行安全。
說　　明：此道路為每周日夜市廣場後方出入主要道路，來往人潮眾多，因年久失修造成路面坑坑洞洞，影響行人及行車安全。
辦　　法：如案由。

審查意見：照原案通過。

討論情形：

鍾任主席明：各位代表，有意見嗎？若無意見，全數通過。
議    決：照原案通過。
第9號議案
案　　由﹕建請 果菜市場拆除市場內第5棟建物(原農會服務處)，以維行車安全。
說　　明：因建物擋住視線造成車禍不斷發生，現此建築物閒置應速予拆除，以改善視線且可規劃使用以增加收入。
辦　　法：如案由。

審查意見：照原案通過。

討論情形：

鍾任主席明：各位代表，有意見嗎？若無意見，全數通過。
議    決：照原案通過。
五、臨時動議：

鍾任主席明：4號代表

程代表進森：我請問一下，工務課，西螺鎮我們都市計畫通盤計畫，現在有通過了嗎？還是做第幾次的通盤計畫?

陳課長建全：第3次，都市計畫通盤檢討目前在內政部都市計畫委員會審議中，下個月檢討。
程代表進森：還没有通過，第3次。它整個調整的話那可以給我們代表會嗎？

陳課長建全：因為先向代表報告一下，整個案子必須經過3審3級制要經過內政部通過它才能核定，目前的案子都未定，所以我怕說給代表是錯誤的訊息，是不是說算到核定後我們再正式1份，核定影本給貴會。

程代表進森：因為這整個都市計畫法通盤檢討是没有經過我們代表會，是不是？

陳課長建全：對，那是依照都市計畫法規定發布以後3年到5年就是通盤檢討一次。
程代表進森：是没有經過代表會，所以你們怎麼去做調整的話，我們代表會是不曉得。
陳課長建全：我跟代表報告一下，其實都市計畫變更是依都市計畫委員會，公所只是成立１個都市計畫委員會也不是公所去主導你到縣府一定要縣都會，你現在到內政部都委會去做審查，並不是公所去主導這個。
程代表進森：我了解，把整個一些因為有些百姓他們不太了解，他們以為說這個整個都市計畫法整個變更是我們代表會在做這方面跟公所。
陳課長建全：都不是。
程代表進森：不是啦！確定。
陳課長建全：對，對，都不是。
程代表進森：因為百姓有時候會誤會，你現在調整了以後，譬如說馬路現在開了，就問我們說你們怎麼把我們劃成這樣，會有一問題，所以在這邊藉這個機會公所這邊有時候民眾也要向他們說一下，確定這不是代表和公所主導，好，謝謝。
鍾任主席明：程雲揚代表。
程代表雲揚：感謝，我要建議公所相關單位，如果有施工單位來挖掘道路，它事後工程完成之後要恢復原狀，所以我要拜託相關單位，如果如同去年鎮長去日本考察，水管本身在挖掘時地下水溝挖掉了，工程實施了以後要恢復原狀，水溝没有再復原，所以這以後會影響路面安全上的問題，相信莊主秘當時你代理鎮長時我也向您報告過希望這個能徹底來要求實施兼大橋路口、大同路及省1-1道路銜接處道路面，它施工了，我們的路面有彩繪還有一些插畫線那它施工之後，為什麼不用幫我們恢復原狀，我們這些彩繪目前都不見了，我相信當時施政者認有這個工作及作為有它的功能及作用，那為什麼它把它挖掉没有幫我們恢復原狀，我們是不是要求他們照原來的設施來恢復。以上。
鍾任主席明：議程到此圓滿結束，散會。

六﹑其他：
西螺鎮第20屆鎮民代表會第6、7次臨時大會議決案類別統計表
	類別
案

別    數量
	民政
	財政
	工務
	農經
	社會
	清潔
	人事
	主計
	殯葬
	合計

	西螺鎮公所
提案
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	2

	西螺鎮果菜公司提案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	代表提案
	
	
	5
	1
	
	
	
	
	1
	7

	合計
	0
	0
	5
	1
	0
	1
	0
	0
	2
	9
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