雲林縣政府為興辦莫拉克颱風災後

樟湖國小易地重建工程公聽會紀錄

一、開會時間：100年5月9日（星期一）下午14時0分

二、開會地點：承豐民宿（雲林縣古坑鄉樟湖村石橋50號）

三、主持人：洪參議仁聲                    記錄：林伯勳

四、出席單位及人員：

沈議員銘恭

雲林縣政府：教育處陳科長麗美；地政處：謝科員坤恭）

雲林縣古坑鄉公所：林政國、池文明

斗六地政事務所：劉主任秀珍

雲林縣古坑鄉樟湖國小：廖校長宏彬

五、土地所有權人及利害關係人：

土地所有權人：

沈合池先生（樟湖段51-466號）（出席，未簽名）

沈合盈先生（樟湖段51-465號）（電話告知請假）

張定吉先生（樟湖段51-468號）（未出席）

李明聰先生（樟湖段51-473號）（出席）

村民：

張水瓶、賴德育、賴秋壽、廖永樹、林啟顯、廖錦東、

張王湳、賴清日、周瑞豊、劉慧慧、李明聰、曾素貞、

賴瑞銀、黃煌許…等人。

六、興辦事業計畫概況說明：

（一）本案遷建工程之必要性、公益性、合法性

1、遷建工程之必要

（1）本案因受莫拉克颱風災損影響，經「樟湖國小莫拉克颱風災後非原居住地安全初步評估報告」與「樟湖鑽探作業與審查計畫報告書」皆顯示該地若有暴雨時安全性堪虞，綜合評估為不安全，且經中央地質調查所99年3月30日經地工字第09900014570號函復該地由於地層疏鬆、易受侵蝕而造成持續崩塌之地質，須緊急因應，爰需擬辦理易地重建工程，並由財團法人張榮發慈善基金會認養重建。

（2）本案基地，因國有地平坦面積（3級坡以下）不足以建築國民中小學校舍量體（可建築面積僅0.6834公頃），故仍須使用私有地部份，並協調各位地主提供0.15公頃面積予學校重建，合計校園面積2.7769公頃（可建築面積1.1325公頃）作配置規劃設計。

2、遷建工程之公益性

（1）本案屬學校重建，讓樟湖村之學生可以就近就學，不必遠赴山下讀書，另新學校因將成立國中部，故學生可以在家鄉念書至國中畢業。

（2）樟湖國小與與樟湖村是一體，也是樟湖村文化中心，樟湖國小更是本縣轉型優質學校，故縣政府立場是以不裁併校為原則，永續辦理績效佳的學校。

（3）學校重建將以森林中小學為理念，因設有宿舍，視聽教室、森林步道等，將可辦理許多研習業務，吸引人潮，使基地周圍之發展更有前景，並發展樟湖村觀光。

（4）本案森林中小學之發展及建設，將可持續發展樟湖村社區之文化、觀光、並加深森林永續環境教育等教育理念。

（5）有關學校重建期程，本案預計以101學年度八月份為工程完工目標。

3、遷建工程之合法性

（1）本案樟湖國小遷建工程適用於「莫拉克颱風災後重建特別條例」，得依其相關規定辦理。

（2）遷建基地之選擇，係以不違反相關山坡法令，符合建築法規，找尋安全之校園用地為原則。

（二）遷建工程用地位置及適當性

本案土地之選擇，係經本府多次會勘，經由樟湖村村民提供可供選擇坦平地，本府於99.10.25辦理會勘樟湖村時，擇定ABCD四基地評估，最後選擇十字關與本基地位置。並於99年12月15日委託富雄工程顧問公司辦理校地評估。

1、100年1月7日本府於召開「莫拉克颱風災後樟湖國小校園重建專案小組」第1次會議，該會決議針對樟湖段51-446及同段51-468號私有地茶園協議價購，以取得重建基地。

2、100年4月6日本府召開樟湖國小專案小組第3次會議決議：決定以國有地樟湖段51-841號及私有地樟湖段51-466號（沈合池先生）、51-465號（沈合盈先生）、51-468號（張定吉先生）、51-473（李明聰先生）為樟湖國小重建基地。

3、100年4月20日樟湖國小辦理樟湖國小遷校校地可行性評估委託案期中審查會，富雄工程顧問公司針對校地可行性評估項目，報告地質調查及環境敏感區，本基地無立即危險之虞，適宜規劃為學校建築基地。

（三）新校地之建築配置可以參考附件配置平面圖所示。新校舍落成後樟湖國小將升格為雲林縣古坑鄉樟湖國民中小學九年一貫學校，包含國小部（6班）及國中部（6班）。並有宿舍區供師生使用、以及化石館、可容納百人的視聽教室、及森林步道等設施。

七、土地所有權人及利害關係人之意見：

（一）沈合池：請大家幫我們的忙，今天公聽會是縣政府你們的程序，陳情也是我們的程序權利。有關補償金、公告現值加四成過低，可否提高？

（二）承豐民宿老闆：補償金可否提高給人？

（三）樟湖國小家長會長：有關補償金部份，可否各位地主與縣府互相體諒與幫忙，達成共識，讓學校重建這件事得以順利。

（五）樟湖村發展理事長：獎勵金可否提高一些？

（六）沈議員銘恭：有關補償金部份，站在民眾立場，請縣府再與地主達成協議。

八、雲林縣政府綜合說明、回應及處置

（一）本次公聽會主要在說明本計畫內容、及聽取民眾意見，有關所需用地情形將於土地鑑界測量完成及本次會議紀錄辦理公告周知後，召開第二次公聽會，於聽取各界意見後再與土地所有權人召開用地取得協議會議，予以詳細說明及協議。請各位鄉親及所有權人屆時踴躍參加。

（二）本基地係本府委託富雄工程顧問公司協助評估選址，並與張榮發基金會、及本府專案會議之討論後所決定。土地取得部份係本府之權責與張榮發基金會無關。

（三）有關所有權人等人提出提高補償金價格之要求，本府須再研議。本府將再與土地所有權人擇日協議辦理。

（四）出席各位所提意見，除經本府及相關單位人員於現場說明，會議紀錄並將寄送參考外，如尚有不瞭解者，可以書面、電話（05-5522419）洽本府教育處。

九、散會（16：00）。