行政院公共工程委員會會議紀錄

一、會議名稱：檢討「本會98年12月2日工程技字第09800526520號令解釋技師法第16條規定圖樣及書表之類型及簽署方式」執行情形會議

二、會議時間：99年12月21日（星期二）下午3時

三、會議地點：本會第2會議室

四、主 持 人：吳主任秘書國安

五、出列席人員：（如後附簽到表）

六、記    錄：陳聿甫

七、議題討論發言意見：

- 議題一：臺北市政府工務局函詢關於契約變更書、修正契約總價表、詳細表、單價議定書等文件，執業技師是否須依技師法第16條規定簽署疑義

  - 臺北市政府：

本次會議由本府工務局新工處代表出席，本處辦理工程變更設計時，本府工務局要求本處辦理工程標案變更設計之相關附件，均須依工程會98年12月2日關於技師簽署之相關解釋令辦理，惟本處認為辦理變更設計時，契約變更書中之詳細表等相關文件，似屬契約雙方之文件，應由甲乙雙方蓋章即可，因此函請工程會解釋。

  - 中華民國結構技師公會全國聯合會：

技師執行業務所製作之相關文件，應由該製作行為人簽署。

  - 中華民國工程技術顧問商業同業公會：

    - 契約變更書、修正契約總價表、詳細表、單價議定書等，非屬工程會98年12月2日令頒技師應簽證文件，應不須技師簽署(屬機關與施工廠商之權利義務文件)。

    - 其他如於變更契約中，有涉及設計或圖說變更，有設計單位簽署之必要者，由設計單位來簽署，並無問題。

  - 中華民國土木技師公會全國聯合會：

臺北市政府工務局提出之契約變更書、修正契約總價表、詳細表、單價議定書等文件如非由技師監造，則技師不須簽署。

  - 交通部公路總局：

契約本身係屬業主與承商間的關係，技師不宜介入契約甲乙雙方之關係，技師主要應對其變更之相關設計書圖等文件簽署。

  - 交通部：

本案應回歸技師法第16條規定之精神，技師所為或其監督下製作之相關書圖應由技師簽署並加蓋技師執業圖記，本案原設計廠商已於相關設計書圖簽署，後續僅進行議價、議約等辦理契約變更書之行政程序，監造廠商如無參與，自無須由監造技師辦理簽署。

  - 經濟部水利署：

臺北市政府工務局函詢簽署疑義表列之契約變更書等文件，為機關與廠商之間的文書，似不涉及技師執行業務之範疇，應不須由技師簽署。

  - 本會企劃處：

技師簽署、簽證應以行為者為主，契約變更如涉及原設計書圖或預算之調整，當然應由承辦之技師簽署負責，後續這些資料提供給機關與廠商議價時所製作之文件，屬甲方與乙方之契約文件，已非技師所製作之文件，不宜由技師簽署。

  - 交通部高速鐵路工程局：

以本局辦理相關案件之經驗，設計圖由技師簽署，辦理契約變更時，本次討論之相關文件應無須由技師簽署。

10.中華民國冷凍空調技師公會全聯會：

技師執行業務之圖樣及書表應由技師簽署外，主管機關應釐清原契約的精神及委託範圍，若委託工作內容係設計及監造分開執行者，在設計階段由設計技師簽署屬合理，若屬監造範圍，應由監造技師簽署；契約變更詳細表、單價預算為業主與承商之契約行為，不應再由設計技師簽署。

11.台灣省機械技師公會：

契約變更若屬設計變更，為執業技師簽署範圍，若屬純粹契約承攬範圍的變更則不為執業技師簽署範圍，不應由技師簽署。由技師所提供服務的設計資料應予以簽署。

12.本會技術處：

由技師執行業務所製作之圖樣及書表，均應由技師簽署並加蓋技師執業圖記，如機關與施工廠商辦理變更設計之議價文件，原變更設計書圖應由執業技師簽署，以符合技師簽署規定，後續經議價程序所製作之文件非屬執業技師製作之文件，無需由執業技師應簽署。

- 議題二：本會98年12月2日工程技字第09800526520號令解釋技師法第16條規定圖樣及書表之類型及簽署方式，是否有執行疑義或修正建議

  - 中華民國工程技術顧問商業同業公會：

貴會函釋，敬表同意。

  - 中華民國土木技師公會全國聯合會：

如由機關人員自行監造，則應由機關內具技師資格者簽署，不應無償要求設計技師簽署。

本會技術處回應：

    - 機關自辦技術服務案件，如屬公共工程專業技師簽證規則（下稱本規則）第5條所定公共工程應實施簽證之事項，其簽證準用本規則之規定，本規則第7條定有明文。

    - 機關自辦公共工程設計、監造並採委外辦理監督審查監督工作及簽證，相關適法疑義，本會96年3月21日工程企字第09600098350號函說明四：「依本規則第10條規定，技師執行簽證，應親自為之，並僅得就本人或在本人監督下完成之工作為簽證。貴署自行辦理工程設計或監造工作，相關責任應由機關自負，惟如基於業務需要，另委託外部執業技師提供『審查監督』技術服務，以求嚴謹周嚴，尚無不可，惟因辦理設計或監造工作所製作之圖樣、書表或簽證報告，並非該執業技師親自所為，且該技師亦無法確實做到指揮監督機關人員完成相關工作，故縱該執業技師依技師法第16條規定，於執行審查監督工作後於相關書表簽署並加蓋執業圖記，亦僅負契約約定辦理事項之責，並非依本規則規辦理『設計簽證』或『監造簽證』。」（如附件）

    - 關於機關自辦應實施技師簽證之公共工程設計、監造作業適用本規則相關疑義，本會98年11月30日工程技字第09800479831號函（如附件）已有釋例。

  - 中華民國電機技師公會全國聯合會：

部分機關要求技師提送數份文件，如每份文件均須要求技師親自簽署並加蓋技師執業圖記，將造成廠商人力負擔。

本會技術處回應：

本會98年12月2日工程技字第09800526523號函說明三：「有關執業技師執行業務製作之圖樣及書表，得製作正本及副本；正本應依規定簽署並加蓋技師執業圖記，副本得以複印方式辦理。」（如附件）

  - 中華民國結構技師公會全國聯合會：

工程會雖有函釋副本得以複印方式辦理，惟依水土保持法提送之相關水保計畫送委員審查時，委員常要求以正本提送，因此有幾位委員就要提送幾份正本，仍造成技師負擔。

本會回應：

本會就技師法主管機關立場，對於技師執行業務之簽署方式已作原則性規定，惟涉及其他相關法令規定時，建請洽該法令之主管機關協處（本案請洽行政院農業委員會協處）。

  - 中華民國電機技師公會全聯會：

工程預算書，設計計算書建議只蓋封面或內容首頁簽署並加蓋技師執業圖記即可，尤其在送審階段建議可以活頁裝訂，待最後定稿核可版再全份裝訂成冊，編目錄並加蓋騎縫章。

本會回應：

為避免發生抽換情事，關於本會前揭98年12月2日令第一之(二)項之簽署文件，全份文件仍應裝訂成冊、編目錄及頁碼並加蓋騎縫章，不宜以活頁裝訂。建議得以製作正本及副本方式辦理。

  - 中華民國結構技師公會全國聯合會：

部分建築主管機關要求技師於相關設計圖說簽署並加蓋技師執業圖記外，仍要求加蓋公司大小章，惟相關法令似無須加蓋公司大小章之規定，建議予以簡化回歸技師法第16條規定由執業技師簽署並加蓋技師執業圖記即可。

本會回應：

    - 本會98年12月2日工程技字第09800526523號函說明四：「另技師法第16條技師應加蓋技師執業圖記之規定，無涉執業機構章（公司章或事務所章）及技師私章。」

    - 本案建請洽中央主管建築機關內政部營建署研處。

  - 中華民國電機技師公會全國聯合會：

本會會員之技師執業圖記，均由公會統一製作，惟發生技師自行製作其技師執業圖記情形，即1位技師持有數個執業圖記，是否違反相關規定。

本會技術處回應：

    - 技師法第16條規定：「技師執行業務所製作之圖樣及書表，除應由技師本人簽署外，並應加蓋技師執業圖記。」同法施行細則第11條規定「技師執業圖記應記載本人姓名、技師科別、執業執照字號及執業機構名稱。」尚無限制技師僅得持有1個執業圖記之規定。

    - 技師執行業務所製作之圖樣及書表，除加蓋技師執業圖記外，應由技師本人簽署，以確認由技師本人執行業務。

    - 如發生技師法第19條第1項「使他人假用本人名義執行業務」之行為，建議公會應依技師法第42條規定，列舉事實、提出證據報請技師懲戒委員會處理。

八、結論：

- 按技師法第12條第1項規定：「技師得受委託辦理本科技術事項之規劃、設計、監造、研究、分析、試驗、評價、鑑定、施工、製造、保養、檢驗、計畫管理及與本科技術有關之事務。」第16條規定：「技師執行業務所製作之圖樣及書表，除應由技師本人簽署外，並應加蓋技師執業圖記。」，至於本會98年12月2日令係針對執業技師執行該科技術業務時，所應簽署並加蓋技師執業圖記之圖樣與書表及其簽署方式之相關解釋，故技師簽署之項目應依上述技術業務有關之範圍為準，惟亦應參酌受託辦理技術服務契約之約定內容一併檢視辦理。

- 議題一部分，臺北市政府所提契約變更書、修正契約總價表、詳細表、單價議定書等文件是否屬技術性業務之簽署，請本權責依據上述法令規定及委託技術服務契約約定判定。

- 議題二有關本會98年12月2日工程技字第09800526520號令，並無執行疑義。

九、散會。（下午4時30分）