政府公共工程計畫與經費審議作業要點
第八點第三款必要圖說文件修正對照表

修正名稱	現行名稱	說明
政府公共工程計畫與經費審議作業要點基本設計階段之必要圖說	政府公共工程計畫與經費審議作業要點第八點第三款必要圖說文件	一、修正本規定名稱。 / 二、政府公共工程計畫與經費審議作業要點(以下簡稱本要點)已於行政院公共工程委員會一百零六年六月十五日工程技字第一○六○○一七○六一○號函，依報奉行政院核定修正版本分行各機關。修正前之本要點第八點第三款相關文字內容，於本次修正後已改列於第七點第一款，略以：「基本設計階段之必要圖說，由工程會另定之」，爰配合本要點之修正，修正本規定之名稱。
修正規定	現行規定	說明
一、政府公共工程計畫與經費審議作業要點(以下簡稱本要點) 基本設計階段之必要圖說包括基本設計階段報告書及基本設計圖，規定如下： / (一) 基本設計階段報告書應包括內容如下： / 1.主管機關審查意見及辦理情形說明。 / 2.基地基本資料調查分析，包括地理位置、地形地勢與地質、周邊自然環境之調查與分析。對於下列各類工程，另需增加以下內容： / (1)交通工程類：交通現況、運輸需求、沿線流域概況、土石流潛勢分析、環境敏感區位限制、路廊周邊相關重要計畫。 / (2)水利及港灣工程類：集水區水文概況、海象與潮汐、現況說明。 / (3)建築工程類：基地測量。 / (4)環保工程類：環境敏感區位限制、管線分佈。 / 3.規劃設計理念說明，包括設計構想與基準、重要課題與對策、設計發展過程、材料耐久性評估、土石方處理規劃、節能減碳作為、高齡、幼童及身心障礙者友善環境營造等項目。對於下列各類工程，另需增加以下內容： / (1)交通工程類：交通維持構想、景觀及植栽處理。 / (2)水利及港灣工程類：景觀及植栽處理。 / 4.工程基本設計內容說明，包括採用之設計規範、設施功能等級、配置、結構尺寸、施工方法等。 / 5.總工程建造經費(其內容依「公共建設工程經費估算編列手冊」編列表示)、經費籌措及分配年度。 / 6.工期規劃(含整體及分段工程)。 / (二)基本設計圖，應將計畫內之工程設計內容配合基地基本資料調查分析成果，繪製為配置圖、平面圖、立面圖、縱斷面圖、主要設施剖（縱）面圖等，單獨裝訂成冊。	一、政府公共工程計畫與經費審議作業要點(以下簡稱本要點)第八點第三款必要圖說文件包括基本設計階段報告書及基本設計圖，規定如下： / (一) 基本設計階段報告書應包括內容如下： / 1.主管機關審查意見及辦理情形說明。 / 2.基地基本資料調查分析，包括地理位置、地形地勢與地質、周邊自然環境之調查與分析。對於下列各類工程，另需增加以下內容： / (1)交通工程類：交通現況、運輸需求、沿線流域概況、土石流潛勢分析、環境敏感區位限制、路廊周邊相關重要計畫。 / (2)水利及港灣工程類：集水區水文概況、海象與潮汐、現況說明。 / (3)建築工程類：基地測量。 / (4)環保工程類：環境敏感區位限制、管線分佈。 / 3.規劃設計理念說明，包括設計構想與基準、重要課題與對策、設計發展過程、材料耐久性評估、土石方處理規劃、節能減碳作為、高齡、幼童及身心障礙者友善環境營造等項目。對於下列各類工程，另需增加以下內容： / (1)交通工程類：交通維持構想、景觀及植栽處理。 / (2)水利及港灣工程類：景觀及植栽處理。 / 4.工程基本設計內容說明，包括採用之設計規範、設施功能等級、配置、結構尺寸、施工方法等。 / 5.總工程建造經費(其內容依「公共建設工程經費估算編列手冊」編列表示)、經費籌措及分配年度。 / 6.工期規劃(含整體及分段工程)。 / (二)基本設計圖，應將計畫內之工程設計內容配合基地基本資料調查分析成果，繪製為配置圖、平面圖、立面圖、縱斷面圖、主要設施剖（縱）面圖等，單獨裝訂成冊。	序文相關文字，配合本規定之名稱修正。
二、總經費達新臺幣十億元以上之新興公共工程計畫(彙整型或補助型計畫，為計畫內工程建造經費達新臺幣十億元以上之個別子計畫)，機關依本要點規定，以整體計畫一次函送，或就計畫中個別完整之圖說資料分次函送基本設計階段審議，該次送審之工程建造經費達新臺幣十億元以上者，除依前點辦理外，應辦理替選方案評估，並將替選方案評估報告納為必要圖說文件。 / 國防部及所屬機關辦理之公共工程計畫，因涉及向國外採購設備，相關配合之工程設計受國外規範拘束，致基本設計階段辦理替選方案評估有困難者，經國防部同意後，得免辦理替選方案評估。 / 替選方案評估報告內容，應包括評估項目研選、評估小組人員組成、評估方法與過程、評估結果等項目。 / 替選方案評估宜由非屬原規劃設計人員辦理，並由主辦機關做最後裁定為原則。評估方法得採用價值工程或其他系統性方法，評估過程中，應將計畫之全生命週期成本納入考量。主辦機關並應依「公共工程計畫基本設計階段替選方案評估自我檢視表」(如附表)所列作業要求逐項辦理及填報。	二、總經費達新臺幣(以下同)十億元以上之新興公共工程計畫(彙整型或補助型計畫，為計畫內工程建造經費達十億元以上之個別子計畫)，機關依本要點第八點規定，以整體計畫一次函送，或就計畫中個別完整之圖說資料分次函送基本設計階段審議，該次送審之工程建造經費達十億元以上者，除依前點辦理外，應辦理替選方案評估，並將替選方案評估報告納為必要圖說文件。 / 國防部及所屬機關辦理之公共工程計畫，因涉及向國外採購設備，相關配合之工程設計受國外規範拘束，致基本設計階段辦理替選方案評估有困難者，經國防部同意後，得免辦理替選方案評估。 / 替選方案評估報告內容，應包括評估項目研選、評估小組人員組成、評估方法與過程、評估結果等項目。 / 替選方案評估宜由非屬原規劃設計人員辦理，並由主辦機關做最後裁定為原則。評估方法得採用價值工程或其他系統性方法，評估過程中，應將計畫之全生命週期成本納入考量。主辦機關並應依「公共工程計畫基本設計階段替選方案評估自我檢視表」(如附表)所列作業要求逐項辦理及填報。	一、第一項配合本規定名稱之修正，修正相關文字，並酌修新臺幣相關文字。 / 二、第二項至第四項未修正。
三、新興公共工程計畫內之全部或部分工程採統包方式辦理，且統包範圍含基本設計者，其必要圖說文件得僅包括功能需求、功能規劃、設施等級、工程規模、經費概算等項目，免依前二點規定辦理。	三、新興公共工程計畫內之全部或部分工程採統包方式辦理，且統包範圍含基本設計者，其必要圖說文件得僅包括功能需求、功能規劃、設施等級、工程規模、經費概算等項目，免依前二點規定辦理。	本點未修正。
四、主辦機關辦理基本設計階段之必要圖說，應考量工程特性及內容完整性另自行補充，或依審議機關之審查意見予以補充。	四、主辦機關辦理本要點第八點第三款必要圖說文件，應考量工程特性及內容完整性另自行補充，或依審議機關之審查意見予以補充。	相關文字配合本規定之名稱修正。