附表二

範例說明

雲林縣雲林溪污染整治規劃及細部設計計畫工程建設費估算表

| 工 程 名 稱 | 雲林縣雲林溪污染整治規劃及細部設計計畫工程 |  |  | 會計科目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 地 點 | 斗六市 |  |  | 工程編號 |  |
| 項 次 | 項 目 及 說 明 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 |
| 甲 | 直接工程費 |  |  |  |  |
| 一 | 截流設施工程費 |  |  |  |  |
| 1 | 直徑700mm推進管 | 式 | 1 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 2 | 沉砂及攔污設施 | 式 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 3 | 其他(假設工程、包商利稅等) | 式 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 |
|  | 小 計 |  |  |  | 42,000,000 |
| 二 | 水質淨化設施工程費 |  |  |  |  |
| 1 | 水質淨化土木設施工程費 | 式 | 1 | 36,000,000 | 36,000,000 |
| 2 | 機械及管線工程費 | 式 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 3 | 其他(假設工程、包商利稅、試運轉等) | 式 | 1 | 14,000,000 | 14,000,000 |
|  | 小 計 |  |  |  | 58,000,000 |
| 三 | 機12用地親水性設施 |  |  |  |  |
| 1 | 堤防及護岸工程 | 式 | 1 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 2 | 景觀及親水性設施 | 式 | 1 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 3 | 其他(假設工程、包商利稅、試運轉等) | 式 | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 |
|  | 小 計 |  |  |  | 120,000,000 |
|  | 合 計 |  |  |  | 220,000,000 |
| 乙 | 工程準備金(10%) | 式 | 1 | 22,000,000 | 22,000,000 |
| 丙 | 工程管理費 | 式 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 丁 | 調查、規劃及設計費 |  |  |  |  |
| 一 | 截流設施 | 式 | 1 | 1,950,000 | 1,950,000 |
| 二 | 水質淨化工程 | 式 | 1 | 2,620,000 | 2,620,000 |
| 三 | 機12用地親水性設施 | 式 | 1 | 4,920,000 | 4,920,000 |
| 四 | 調查費用（水質、水量、土壤、生態、地下水等） | 式 | 1 | 2,510,000 | 2,510,000 |
|  | 小 計 |  |  |  | 12,000,000 |
|  | 合 計 |  |  |  | 256,200,000 |