建築物施工日誌
第一聯 表報編號：	日期： 年 月 日（星期 ）
工程名稱					本日氣候				上午： 下午：
承攬廠商					契約金額					本日預定進度
主辦機關					開工日期					本日實際進度
監造單位					完工期限					累計預定進度
設計單位					累計工期					累計實際進度
契約變更次數					變更後 / 契約金額					剩餘工期
				展延工期
一、出工人數：					二、機具使用情形：
工 別	本日			累計		工 別			本日	累計		機具名稱		本日使用數量			累計使用數量
泥水工					模板工					挖土機
水電工					泵浦車
鐵 工					吊 車
小 工
三、重要材料使用情形：
材料名稱			單位		契約數量		本日使用數量		累計使用數量	材料名稱			單位		契約數量	本日使用數量		累計使 / 用數量

四、營造專業工程特定施工項目：
施工項目			單位		契約數量		本日完成數量		累計完成數量	施工項目			單位		契約數量	本日完成數量		累計完 / 成數量

五、本日工作摘要：
六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有（施工項目內容： ） □無 （此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： / (ㄧ)施工前檢查事項： / 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 / 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工 / 3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 / (二)其他事項：
八、施工取樣試驗紀錄：
九、通知協力廠商辦理事項：
十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）：
承 包 廠 商（工地主任簽名）					監 造 單 位（現場人員簽名）

建築物施工日誌
第二聯 第 頁 共 頁
工程名稱： 日期： 年 月 日（星期 ）
項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量		本日 / 完成數量	本日 / 完成金額	累計 / 完成數量	備註

	累 計 (本日完成金額)					(		)
本日完成進度＝(本日累計完成金額÷契約金額)％＝ ％
承 包 廠 商（工地主任簽名）					監 造 單 位（現場人員簽名）

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。