| B類 有形組-文 化 資 產 保 存 維 護 計 畫 一 覽 表 |
| --- |
| 補助對象 | 補助項目 | 申請時間、日期 | 補助經費原則 | 審核方式 | 撥款方式 | 考核評鑑 | 注意事項 |
| 縣市(含直轄市) | 甲 1. 古蹟、歷史建築修復或再利用計畫。（古蹟修復及再利用辦法第三條規定事項） 2. 有形文化資產普查、調查研究、出版、 教育宣導、 人才培訓及其他專案計畫。 3. 聚落及文化景觀保存及管理維護計畫、產業開發再利用、社區營造計畫。 4. 遺址發掘、監管及管理維護。 5. 古物的管理維護： （1）公有古物、私有國寶或重要古物之管理維護： （2） 無主物、沒入文物之管理維護。 （3）緊急搶救及管理維護。 6. 古蹟保存計畫、遺址保存計畫、文化景觀保存計畫。（文化資產保存法第33條、43條、56條及文化資產保存法施行細則第14條規定事項） 7. 聚落保存及再發展計畫。（文化資產保存法第34條規定事項） 乙 1. 古蹟、歷史建築之修復或再利用之規劃設計。（古蹟修復及再利用辦法第四條規定事項；提報「修復規劃設計」經費時，應附「再利用規劃」俾確立後續活化方向。） 2.遺址活化利用(遺址公園或遺址文化園區、展示等)之規劃設計。 3.聚落及文化景觀建物及環境修復或再利用之規劃設計（登錄點）。 丙 1.古蹟、歷史建築之修復或再利用之施工、監造、工作報告書、其他相關事項。（古蹟修復及再利用辦法第五條、第六條規定事項） 2.遺址活化利用之施工、緊急搶救、修護、監造等相關事項。 3.聚落及文化景觀建物及環境修復或再利用之施工、監造、工作報告書、其他相關事項計畫（登錄點）。 | （一）直轄市、縣（市）政府原則於每年四月底前提報下年度計畫書15份（含立案民間團體、私有文化資產所有人、使用人或管理人，【如附件一格式】、依甲乙丙丁類造成一冊，含提要表、初審會議紀錄）至本會，由本會審查小組進行審查，並視下一年度預算額度核定經費。 （二） 有形文化資產因重大災害，需緊急搶救者，申請期限得不受第一項申請時間之限制。惟古蹟及歷史建築應依據「古蹟及歷史建築重大災害應變處理辦法」規定辦理後，再函送中央主管機關核定。 | 甲︰〈公、私有〉 1. 國定古蹟、重要聚落、國定遺址及古物依下列原則分攤： （1）直轄市不逾總經費50%為原則。 （2）財力第1 級縣（市）不逾總經費70%為原則。 （3）財力第2 級縣（市）不逾總經費80%為原則。 （4） 財力第3級縣（市）不逾總經費90%為原則。 2.縣定古蹟歷史建築、聚落、文化景觀、遺址及甲2各類計畫依下列原則分攤： （1）直轄市不逾總經費30%為原則。 （2）財力第1 級縣（市）不逾總經費40%為原則。 （3）財力第2 級縣（市）不逾總經費50%為原則。 （4）財力第3級縣（市）不逾總經費60%為原則。 乙、丙︰〈私有〉 1.私有國定古蹟、重要聚落、國定遺址所有人或管理人自籌10 % 。私有縣定古蹟、聚落、文化景觀、遺址所有人或管理人自籌20 %。私有歷史建築所有人或管理人自籌30 %。 2.寺廟、教會（堂）等古蹟、歷史建築所有人或管理人，依其財力以自籌30-70%為原則。 3.私有古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀所有權人願意提供地上物10年使用權，由政府分攤修復經費，無需自付款。 4.私有古蹟、私有歷史建築、聚落、文化景觀之修復或再利用規劃設計及工程施作，自行發包者須自籌70 %。 5.私有古蹟或歷史建築、聚落、文化景觀、遺址除所有權人自籌外，不足額經費依下列原則分攤補助： （1）私有國定古蹟、重要聚落、國定遺址：不足額部分由中央主管機關全額負擔。 （2）私有直轄市定、縣（市）古蹟、私有歷史建築、聚落、文化景觀、遺址 ①直轄市：補助不足額之30%。 ②財力第1級縣市：補助不足額50%。 ③財力第2級縣市：補助不足額60%。 ④財力第3級縣市：補助不足額70%。 乙、丙︰〈公有〉 1.屬國有或公營事業所有者，原則由管理使用機關（構）自行編列預算辦理。 2. 屬直轄市、縣（市）或鄉鎮（市）所有或公有文化資產委託縣（市）政府代管者，依下列原則分攤： ①直轄市不逾總經費30%為原則。 ②財力第1 級縣（市）不逾總經費40%為原則。 ③財力第2 級縣（市）不逾總經費50%為原則。 ④財力第3級縣（市）不逾總經費60%為原則。 | （一）初審：各直轄市及縣（市）政府文化局（處） 應邀集學者專家組成「審查小組」，對政府及民間所提送計畫書辦理初審。 （二）複審：本處邀集學者專家組成「複審小組」，對直轄市及縣（市）政府文化局（處）已完成初審計畫書進行審核，必要時得安排實地勘（訪）查，再辦理複審。 （三）評比標準：依據「本會對直轄市及縣（市）政府補助處理原則」第11點規定辦理計畫評比。 （四）古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀、遺址之修復或再利用工程，如辦理變更設計且經費額度調整增加時，應先由各主管機關辦理審核後，再提交本處依本要點規定辦理審查。 | （一）乙、丙類計畫完成發包訂約後，依發包金額撥付分攤補助經費60%；期中報告完成者或工程進度達70%，檢附期中報告審查紀錄或工程查核紀錄，撥付分攤補助經費30%；計畫執行完成，檢附工程完工驗收結算或期末報告等相關資料，並撥付分攤補助經費尾款。 (二) 甲類計畫經核定修正計畫或權責確認後，依發包金額或核定經費，撥付分攤補助經費50%；年度終了或計畫執行完成，檢附成果報告等相關資料經審核通過後，依據實支數撥付尾款。 (三) 丁類計畫經核定修正計畫後，撥付分攤補助經費50%；年度終了或計畫執行完成，檢附成果報告等相關資料經審核通過後，依據實支數撥付尾款。補助經費未達10萬元者，核定後一次撥付，並於執行完成後檢附成果結案。 | （一） 受補助機關應於計畫執行開始，填列年度分月工作摘要表及進度表（如附件二格式），提報本處進行管制考核。 （二） 受補助機關應按月填報執行進度情形回報本處（免備文），俾以追蹤管制進度。 （三） 補助計畫於年度開始三個月內，未能發生權責者，本處得註銷補助計畫，另行核列其他補助計畫。 （四） 屬硬體類之修復及再利用工程計畫，本處督導考核小組，依據行政院工程會「公共工程施工品質管理作業要點」，不定期至各縣（市）政府進行工程進度及品質考核，直轄市、縣（市）政府應依據上揭規定辦理工程品質控管。 （五） 本處訂定「古蹟歷史建築保存維護督導考核計畫」，於年度計畫核定前，籌組「督導考核小組」辦理綜合考核。 （六） 上揭考核結果，將於本處網站公布，並得作為以後年度補助額度之參據。 （七）經考核優良者給予適度獎勵。 | （一） 私有古蹟、歷史建築所有人願意提供地上物10年使用權，第一次撥付經費時，應附「經法院公證之同意書」。 （二） 公有文化資產委託代管者應依照文化資產保存法第18條、文化資產保存法施行細則第10條規定完成委託代管法定程序。 （三） 申請丁類應檢附「管理維護計畫」、「平時檢測紀錄」，方能接受補助。 （四） 古蹟、歷史建築之管理維護、修復或再利用經費，依本要點受補助者，於第一次撥款時，須提出文化資產保存法施行細則第12條之規範事項之書面附款或約款文件。 （五） 受補助之直轄市及縣（市）政府應將補助款納入預算辦理，並依規定自行編列地方配合款；惟如符合下列事項者，得以代收代付方式執行： 1.災害或重大事項。 2.配合中央重大政策或建設所辦理之事項，經行政院核定應於一定期限內完成者。 （六） 受補助之直轄市及縣（市）政府，應將執行受補助之原始憑證整理成冊，妥為保管，以備本處及審計單位查核。 （七） 受補助之直轄市、縣（市）政府、個人，應依本處對直轄市、縣（市）政府補助處理原則、政府採購法、古蹟歷史建築及聚落修復或再利用採購辦法及行政程序法等相關法令辦理。 （八） 受補助直轄市、縣（市）政府及所有權人，應於計畫實施結束後一個月內檢送全案成果報告書、補助經費報告表、工程結算資料等2份及工作報告書或計畫相關出版品、數位化資料等10份（如附件三格式），送本會辦理結案作業。 （九） 本要點核撥之補助款應專款專用，不得任意變更用途。但計畫如有變更必要或因故無法執行，業事先徵得本處書面同意者，不在此限。 （十） 依本要點申請之補助款不得作為活動抽獎獎金、贈品、紀念品等之用。 （十一） 違反本要點規定或計畫執行成效不佳，或與申請計畫不符者，本處得限期令其改正，並列為下一年度補助審核之參考；或視情節輕重撤回補助，並追回全部或部分補助之款項。 （十二） 本處補助辦理之各項計畫成果報告及研究成果，應無償提供本處非營利使用。為擴大宣導，請於所有相關文宣資料中，於適當位置以會徽圖案文字或影音資訊等標示本處為指導單位，並顯示本處網址；另須於相關記者會新聞媒體聯繫中宣導本處為指導單位。 |
| 專業團隊 與 民間團體 | 1.補助民間團體辦理聚落及文化景觀保存、社區營造、管理維護及再發展計畫。（經常門） |  | 專業團隊：以不逾總經費60%為原則。 民間團體：以不逾總經費40%為原則。 |  |  |  |  |
| 個人 (自然人) | 丁類：私有古蹟、歷史建築之日常管理維護。 |  | 丁類：以不逾總經費20%為原 則 |  |  |  |  |