客庄創生環境營造計畫地方建設構想概念提案表（範本）
提案單位	臺中市政府客家事務委員會	提案日期		109年06月09日
計畫主題	石岡農會碾米穀倉整修與開放民眾參觀的空間改造修復
提案原因	許多民眾以及旅客反映現有石岡農會碾米穀倉具有客家傳統米食製作來源的保存意義，藉由計畫挹注重新修復碾米穀倉外表木造設施與內部空間動線修正，同時也將外部停車設施改造局部為綠地開放空間，可以有活動可以導入基地環境之中，讓穀倉變成在地住民平時聚會與假日旅客參訪使用。
基地問題	1.部分碾米穀倉木構設施老舊需要翻新與安全維護。 / 2.碾米穀倉動線需要改善以利活動布展以及無障礙行動使用。 / 3.停車場空間無法提供周邊住民活動與聚會使用。 / 4.假日旅客參訪缺法到達穀倉引導設施以及好的旅客接待空間。
位置說明	臺中市石岡區忠孝街160號（含旁邊停車場空間）
位置圖面
預期範圍	以石岡區忠孝街160號農會碾米穀倉主建築外牆與內部空間修復為主，並將農會碾米穀倉入口廣場及停車場也納入計畫範圍，將停車場空間改造為部分綠地與活動廣場平時給住民使用，假日時則用來接待旅客。
現況照片
	石岡農會碾米穀倉主要出入口位置雜亂未整理現況圖示		石岡農會碾米穀倉沿忠孝街位置外牆面現況圖示
預期建設 / 執行方式	穀倉客家文化體驗區營造計畫之規劃設計，預計重新思考具有歷史建築之碾米穀倉，以結合客家風格的環境改善方式假日吸引遊客進駐之規劃設計使用為主，平日為住民活動空間實際設計。
預期時間	1.預計以6個月到1年時間進行規劃設計。 / 2.再使用最長5個月時間施工與建設執行。
預期建設 / 模擬案例
	部分車空間部分做住民活動空間可提供泡茶聚會使用

	穀倉外部修繕以及留設局部空間做販售與接待使用
預期建設 / 成果說明	主要希望將碾米穀倉木構設施修復如新，另外將停車場設施局部範圍內重新規劃設計，給在地民眾平時可以聚會活動的場所，而在假日時間提供來訪旅客可以停留活採購在地特產商品的空間，增加活動辦理的空間，以及增加自停車場到穀倉的引導設施。 / 1.修復現有穀倉設施外表與內部空間的不安全狀態。 / 2.增加部分空間可以販售社區與農會商品的鋪子空間。 / 3.停車空間改造成社區活動空間的使用。
預計經費	1.空間改造規劃設計費用預計新臺幣180萬元。 / 2.空間改造施工製作費用預計新臺幣2,500萬元。
其他建設可能方向	若空間可以提供在地住民的社區發展進駐於假日販售社區商品，則是否增加委外營運的評估與提供合宜的進駐方法，若無法對外營運的時候，則建議以在地住民的活動空間改造使用為主。
聯絡窗口	臺中市政府客家事務委員會規劃推展組 李小姐 04-22289111#449