國家住宅及都市更新中心
「公共服務據點整備-整建長照衛福據點第三期至第五期」
計畫書(縣市別)

期程：110年-114年

中華民國○○○年○○月
目錄
壹、日間照顧服務資情形	3
1

壹、縣市日間照顧服務資源發展情形
日間照顧服務資源發展現況
(一)已完成日間照顧中心設立計○處：
(請依鄉鎮區統計設立家數、可服務人數、以及最近六個月平均使用人數，屬於本計畫109年以前核定補助案件請註明)
(二)尚在籌設或設立中之日間照顧中心計○處。
  1. (請依鄉鎮區統計家數、預計服務人數，屬於本計畫109年以前核
  2. 定補助案件請註明)
  3. 二、目前一國中學區一日照(含小規模多機能)之目標達成情形
轄內國中學區數計○學區：
1. 已設有及已籌設日照之國中學區數計○學區。(屬於本計畫109年以前核定補助案件請註明)
2. 尚待設置日照之學區數計○學區(詳表1)。
  1. 三、執行現況與檢討
1. 說明本計畫106年至109年如有接受社區活動中心、老人活動中心及其他閒置空間/土地補助辦理B據點之補助與後續營運情形。
2. 說明依照未布建日間照顧中心國中學區之日間照顧服務需要人口、可運用公有場地之盤點及檢討可規劃運用情形。

表1、尚待布建日照中心（含小規模多機能）之國中學區盤點情形一覽表（統計至110年9月止）

＃	鄉鎮市區	尚未布建日照之國中學區	規劃設置期程	規劃運用公有場地類型(如00閒置校舍)

備註：
１.單位地址：請務必包含鄉鎮市區、村里及鄰，以利比對國中學區。
2.國中學區：以教育部國民及學前教育署提供之108年度學區清冊為主。
1. 貳、計畫目標
  1. 一、目標說明
預計OOO年前，於OO國中學區運用OO處社會住宅完成設置OO處日間照顧中心。

  1. 二、達成目標之限制
## 三、績效指標、衡量指標及分年度目標
        表2.預計完成年度與達成目標值統計表 單位:處
尚待布建國中學區名稱	規劃運用公有場地類型	布建目標值
		第三期		第四期		第五期
		110年	111年	112年	113年	114年
○○國中學區	(如00市長官邸)
○○國中學區
○○國中學區
○○國中學區
○○國中學區
合計

備註：本表填寫目標值為預計竣工當年計。

執行策略及方法
  1. 預計辦理內容及使用規劃(請簡要說明坐落之國中學區、該區域長照服務需要情形、樓層規劃用途、服務對象、服務內容及可服務人數等)
  2. 後續營運計畫
  3. 辦理期程管制表 (詳表3)
  4. 預期效益
  5. 經費概算表
(請依中央政府總預算編製手冊之共同性費用編列基準表辦理，得另計規劃、設計及監造費用；如有特殊情形可依營建物價及近年計畫性質或工程規模相當之工程發包金額估算，惟須檢附營建物價及相關工程發包金額佐證文件)
表O. 單位(新臺幣):千元
項次	項目	單價	單位	數量	小計
1	工程費
2	設計及監造費用
3	工程管理費
#
#
總計
本案預計所需經費:________________元 / 申請補助經費:______________元 / 中央補助:______________元 / 地方自籌:______________元

備註:前瞻第三期至第五期計畫將分別核定規劃設計經費及工程經費，請務必具體核實填列概算經費!
表3. 整建長照衛福據點計畫辦理期程管制表
案名:________________________
工作項目	前置作業	規劃設計		工程			結案	開辦長照 / 服務	合計
		委託規劃設計決標	細部設計核定	工程採購決標	工程進度 / 達50%	工程竣工	核銷報結
預計達成日期 / (年/月/日)
預估經費 / (元)

備註:
    1. 個案計畫預計達成日期及所需預算應依各工作項目詳實填寫編列，本部「公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫補助及評選作業要點(下稱本要點)」第十四點已訂有終止補助及返還補助款之規定(如下)，本部將依本表填列之預計達成日期及本要點規定進行管考：
  1. 年度可支用預算執行進度，連續二年未達百分之五十，且無正當理由。
  2. 計畫核定後一年內未完成工程土地取得及整地，且無正當理由。
  3. 未依規定執行補助計畫，或於行政上有重大疏失，或藉故拒絕、推諉本部所為合理建議，或有短列補助預算或移作他用，或未編列分擔款之情形，經通知限期改善仍未改善。
    1. 個案計畫之核定經費係依據本要點「公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫」撥款原則辦理：
1. 第1期款:完成發包後，撥付發包金額30%；
2. 第2期款:執行進度達50%，撥付發包金額60%；
3. 第3期款:完成結算後，撥付結算數與累計已撥付數之差額。
肆、財務計畫
例如：說明前述工作項目財務運作模式，另說明是否具自償性或收益。
 單位(新臺幣):千元
具體目標	經費來源	分年經費
		第三期		第四期		第五期	小 計
		110年	111年	112年	113年	114年
1.○○○○○○	中央(1)
	申請單位(2)
	總經費(3) / (3)=(2)+(1)
2.○○○○○○	中央(1)
	申請單位(2)
	總經費(3) / (3)=(2)+(1)
小計
小計

2. 伍、預期效益
一、例如：綜整前述工作項目之直接與間接效益。
二、透過本計畫，對於日照資源分布的描述，包括:
   (一)提升日照資源分布的均衡性。
   (二)完成國中學區布建日照資源情形。

陸、管考機制
例如：透過原有計畫考核機制，查核計畫執行進度與經費執行情形，並針對遭遇困難或執行進度落後者，實地督導訪視並協調解決困難，以達成計畫預期效益。

柒、預計設置日照中心之新建清冊
「新建」建物清冊：計 處(新建係為新建造之建築物或將原建築物全部拆除而重行建築者)
項次	所在國中學區	建物名稱	地址				樓層	總樓地板面積(m2)	預計辦理內容
			市(區鄉鎮)	村(里)		路(街)段巷(弄)號 樓			服務內容	預計可服務人數	空間規劃
1.	○○○○
2.	○○○○

檢附文件
    1. 衛生福利部前瞻基礎建設計畫機關應辦事項檢核表(如附件)。
    2. 土地權利證明文件:尚未取得土地所有權者，應檢附公有不動產管理機關同意配合提供之切結書；屬非都市土地涉及變更編定者，應檢附奉准變更編定之證明文件。
    3. 土地位於都市計畫範圍內者，應檢附都市計畫土地分區使用證明。

附件
衛生福利部前瞻基礎建設計畫機關應辦事項檢核表
申請補助機關
計畫名稱					檢核日期
縣(市)					鄉鎮地區
計畫期間	自核定日起至 年 月 日(或ＯＯ日曆天)
經費編列	金額(元)
申請補助	元
自籌預算	元
總預算	元
土地/建物 / 管理機關	土地： / 建物：
土地/建物	地段地號： / 建物地址：
預訂新建樓高	樓高：				地下樓層
基地面積
土地使用分區
建蔽率
容積率
承辦單位	承辦：	職稱	承辦：	手機			電話
	主管：		主管：				傳真
e-mail	承辦：
	主管：
機關首長		職稱		電話
				傳真
e-mail

檢核注意事項： / 其他可能影響計畫執行因素，尚有計畫可行性評估、規劃、設計、施工、驗收等階段，每一階段請縮短行政作業流程，以加速計畫之進行。 / 機關辦理相關工程涉有建造執照、雜項執照、使用執照、使用分區及使用地類別、水土保持、室內裝修及消防等事宜之審查、變更或許可作業者，應就上開專業事項適時建立各該法令主管單位(如建管、都發、地政、水利、工務、消防等相關單位)之跨域諮詢協調機制，俾能儘速完成必要之前置作業，避免發生規劃設計或工程採購階段始發現採購標的內容未符上開法令規定，而需辦理變更設計之情形。 / 機關於前置作業階段應確實辦理建物及土地評估，確定工程標的屬合法建物或取得土地使用權利後，始得進行後續作業，俾利整體計畫之執行。 / 整建長照衛福據點計畫僅補助新建經費，另申請人須取得用地所有權，如申請新建之土地為私有，請檢附土地無償借用或租用9年以上之租約或使用同意書，並應經法院公證之相關證明，使得申請補助。 / 彈性運用採購策略，常見工程流、廢標原因：等標期不足、未積極邀標、預算與工程標的內容失衡(如預算不足、工項過多或工地偏遠而不符成本)、工期過短、材料設備限制競爭、未訂定合理之資格規格、底價偏低、部分工項單價編列偏低、付款條件過於嚴苛(如驗收後一次付款、無預付款)及其他履約條件未盡公平合理等。 / 常見之規劃設計監造採購為最有利標、工程採購為最低標，其採購策略亦可參考統包方式辦理(監造另起標案)，或工程標採最有利標方式辦理，以維工程品質。
承辦單位主管及人員	審核單位	機關首長或其授權人員

一、法規檢核
項次	檢核項目	檢核結果				相關法令
		不適用	完成/是	未完成/不符合
1	環境影響評估（含環境影響差異分析）	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：	環境影響評估法
2	水土保持規劃書及水土保持計畫	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：	水土保持法
3	非都市土地使用變更編定	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：	區域計畫法、非都市土地使用管制規則
4	都市計畫擬定或變更	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：	都市計畫法
5	用地取得	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：	土地徵收條例、土地法、國有財產法、本檢核表注意事項6
6	都市設計審議	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：	都市計畫法
7	古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀及遺址保存與維護	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：	文化資產保存法
8	管制區檢討	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：	國家公園法及各國家公園管制原則、各地方政府新建管制法規
9	多目標使用	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：	都市計畫公共設施用地多目標使用辦法
二、工程檢核
項次	檢核項目	檢核結果				相關法令
		不適用	完成/是	未完成/不符合
10	修繕建物是否須辦理耐震補強工程	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：	建築物實施耐震能力評估及補強方案（公有建築物）
11	使用執照檢討(新建或增建)	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程	建築法
12	建築許可（建築執照、特種建築物許可等）	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：	建築法
13	申請室內裝修許可	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：	建築物室內裝修管理辦法
14	工期推估方式合理	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：	公共工程訂定工期參考原則
三、預算經費檢核
項次	檢核項目	檢核結果				相關法令
		不適用	完成/是	未完成/不符合
15	計畫是否已編列足額預算	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：	中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法、直轄市及縣(市)單位預算執行要點
16	主要工程項目單價合理性	□	□	□	1.參考進依期之營建物價或訪詢當前市價 / 是；否____（請說明） / 2.大宗資材之單價，例如： / 鋼筋：__元/ton、板模__元/m2 / 混凝土__元/m3
17	平均單位造價合理性	□	□	□	1.經費占比前3高工項之平均單位造價： / (1)___工項，單位造價__元/m2 / 2.參考近期類案，如__工程之單位造價__元/m2 / 3.共同性編列基準__元/m2	市場訪價、行政院工程會公共工程價格資料庫
四、其他
項次	檢核項目	檢核結果				相關法令
		不適用	完成/是	未完成/不符合
18	評估其他標案影響	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：	如:本計畫是否預定於不確定之建物上施工。
19	地上物處理	□	□	□	檢討結果及因應備案： / 預定完成期程：	土地徵收條例